## Slide 1: STAKEHOLDER ANALYSIS
Arsitektur Bisnis & Analisis Stakeholder
Dr. Setia Wirawan
FGD Penyusunan BPMN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta
Kamis
31 Oktober 2019

## Slide 2
Piramida Sisitem Informasi Manajemen

## Slide 3
Enterprise
Architecture
Framework

## Slide 4
Figure 1.2 This framework outlines the major areas of information systems knowledge needed by business end users.

## Slide 5
Metode Pengembangan

## Slide 6
adalah teknik analisis stakeholder untuk mengklasifikasi stakeholder.
Model yang biasa digunakan adalah model grid power / interest. Teknik ini akan mengklasifikasi stakeholder berdasarkan Power mereka terhadap project kita dan juga Interest mereka terhadap project kita.
DEFINISI
Stakeholder Analysis

## Slide 7
orang-orang, atau kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari satu kegiatan program / proyek baik pengaruh itu positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil keluaran program / proyek.
DEFINISI
Stakeholder :

## Slide 8
Untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program / proyek yang sedang berjalan.
Untuk mengidentifikasi kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk pengembangan kapasitasnya
Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat.
Manfaat
Stakeholder Analysis

## Slide 9
siapa saja yang akan dipengaruhi oleh program / proyek baik positif ataupun negatif.
siapa saja yang mungkin memberikan pengaruh terhadap program / proyek baik positif ataupun negatif.
Informasi
Informasi yang dapat diperoleh :

## Slide 10
individu, kelompok, dan lembaga apa saja yang perlu dilibatkan dalam program / proyek.
bagaimana caranya melibatkan individu, kelompok, dan lembaga dalam program / proyek.
siapa saja yang perlu dibangun kapasitasnya agar turut berpartisipasi aktif di dalamnya.
Informasi (lanjutan…)

## Slide 11
Siapa saja penerima manfaat yang potensial dari kegiatan ini ?
Siapa saja yang mungkin menerima dampak buruk dari kegiatan ini ?
Apakah kelompok-kelompok yang rentan telah diidentifikasi ? Siapa saja ?
Apakah kelompok-kelompok pendukung dan kelompok-kelompok lawan juga telah diidentifikasi ? Siapa saja ?
Apa saja hubungan-hubungan yang terjadi di antara stakeholder-stakeholder tersebut ?
Langkah Analysis
Step 1 : Identifikasi

## Slide 12
Apa saja harapan-harapan yang muncul dari para stakeholder terhadap program / proyek ini ?
Keuntungan-keuntungan / manfaat-manfaat apa saja yang mungkin akan diperoleh para stakeholder ?
Sumberdaya-sumberdaya apa saja yang bisa atau bahkan mungkin sangat ingin dimobilisasi oleh para stakeholeder ?
Apa saja kepentingan-kepentingan para stakeholder yang berlawanan dengan tujuan-tujuan program / proyek ?
Langkah Analysis
Step 2 : Asessment Kepentingan dan dampak potensial yang muncul

## Slide 13
Untuk setiap kelompok stakeholder lakukan lakukan assessment terhadap ;
Kekuasaan dan statusnya (politik, sosial, dan ekonomi)
Derajat / level lembaga / organisasinya
Penguasaan terhadap sumber-sumber daya yang strategis
Pengaruh-pengaruh informal (seperti hubungan-hubungan personal)
Relasi kekuasaan dengan stakeholder lainnya
Arti penting terhadap keberhasilan program / proyek
Langkah Analysis
Step 3 : Asessment terhadap pengaruh dan kepentingan para stakeholder

## Slide 16
Pengaruh/influence lebih menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki stakeholder terhadap jalannya program / proyek.
Hal ini dapat diuji melalui cara-cara pengendalian dan penguasaan mereka terhadap proses-proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui penguasaan terhadap jalannya program / proyek atau sebaliknya melalui perintangan terhadap jalannya program / proyek. Penguasaan ini bisa berasal dari status atau kekuasaan yang memang dimiliki, ataupun melalui hubungan informal dengan pemimpin-pemimpin formal yang dia miliki selama ini.
Influence

## Slide 17
berkaitan dengan tingkatan di mana pencapaian tujuan program / proyek sangat tergantung pada keterlibatan aktif yang diberikan oleh kelompok stakeholder bersangkutan.
Stakeholder yang berkepentingan terhadap program / proyek pada umumnya adalah yang kebutuhan-kebutuhannya bersesuaian dengan tujuan program / proyek.
Importance

## Slide 18
Rencana pelibatan stakeholder ini didasarkan pada :
Ketertarikan, pengaruh, dan kepentingan dari setiap kelompok stakeholder
Upaya-upaya khusus yang diperlukan untuk melibatkan stakeholder-stakeholder yang penting / yang bekepentingan namun tidak mempunyai pengaruh.
Bentuk-bentuk partisipasi yang memadai pada keseluruhan siklus program / proyek.
Langkah Analysis
Step 4 : Membuat satu kerangka untuk menentukan strategi pelibatan stakeholder

## Slide 20
bisa dilibatkan sepenuhnya di seluruh tahapan program / proyek demi untuk memberikan keyakinan pada mereka bahwa keberhasilan program / proyek adalah atas dukungan mereka.
Strategi
Stakeholder yang mempunyai
daya pengaruh tinggi dan kepentingan yang tinggi

## Slide 22
bukanlah target utama program / proyek, namun sangat mungkin menjadi penentang / opposan atau minimal selalu mengintervensi. Dari sini, mereka perlu mendapatkan perlakuan bahwa keberadaan mereka itu adalah penting, selalu berikan pada mereka informasi-informasi, dan berikan pengakuan terhadap pandangan-pandangan mereka, hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul keonaran dan konflik terbuka.
Strategi
Stakeholder yang mempunyai
daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan

## Slide 24
membutuhkan upaya-upaya khusus dan strategi-strategi khusus, agar mereka menjadi yakin bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan program / proyek dan keterlibatkan mereka sungguh-sungguh sangat bermakna..
Strategi
Stakeholder yang mempunyai
daya pengaruh kecil namun kepentingan terhadap proyek
yang sangat tinggi

## Slide 26
mau tidak mau juga perlu dilibatkan dalam program / proyek namun tidak memerlukan statregi partisipasi / pelibatan mereka secara sangat khusus.
Strategi
Stakeholder yang mempunyai
daya pengaruh dan kepentingannya kecil

## Slide 27
Sumber Pustaka :
Participation and Social Assessment, Tools and Techniques, compiled by Jennifer Rietbergen-McCracken, Deepa Narayan-Parker, Word Bank Publications, 1998.

## Slide 28
Pendekatan Lain